PROPOSAL PENGEMBANGAN SISTEM: OFFICIAL WEBSITE & ERP TOKO MAS SUMATRA

Nama Proyek: Toko Mas Sumatra Digital Transformation

Jenis Sistem: Hybrid E-Commerce & Internal Manufacturing Resource Planning (MRP)

Status Dokumen: Draft Perencanaan Awal

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Proyek ini bertujuan untuk membangun ekosistem digital terintegrasi bagi "Toko Mas Sumatra". Sistem tidak hanya berfungsi sebagai etalase penjualan online (E-Commerce) untuk menarik pelanggan publik, tetapi juga sebagai sistem operasi pusat (ERP) yang mengatur stok, produksi, dan administrasi toko secara real-time.

Tujuan Utama:

- Ekspansi Pasar: Memungkinkan transaksi online yang aman dan terpercaya bagi pelanggan di luar kota.

- Efisiensi Operasional: Menggantikan sistem manual dengan pelacakan digital (Sales ke Produksi).

- Integrasi Stok: Menghilangkan selisih stok antara toko fisik dan online (O2O Integration).

2. CAKUPAN FITUR UTAMA (SCOPE OF WORK)

A. Manajemen Produk & Inventaris

- Sistem Kode Unik: Setiap perhiasan memiliki Barcode/QR Code unik. Produk dikategorikan menjadi Mass Product (stok banyak) dan Custom/Unique Piece (stok tunggal).

- Smart Pricing Engine: Harga jual di website bersifat dinamis dan otomatis berubah mengikuti input harga emas harian.

  - Rumus: (Berat x Kadar % x Harga Emas Hari Ini) + (Harga Berlian/Batu) + (Ongkos Bikin/Komisi) + (Margin Toko).

- Audit Stok: Mode "Stock Opname" untuk audit fisik mingguan oleh admin gudang.

B. Fitur Transaksi & Penjualan (Customer Facing)

- Real-time Stock: Stok di website terkoneksi langsung dengan POS Toko. Jika barang terjual di kasir fisik, stok web otomatis 0.

- Metode Pembayaran: Transfer Bank (Debit/Kredit) dengan verifikasi manual admin, dan persiapan integrasi Payment Gateway di masa depan.

- Live Gold Price: Ticker harga emas (UBS & Antam) yang update real-time di header website.

- Layanan Booking: Booking servis cuci emas, sepuh, atau patri via website.

C. Keamanan & Verifikasi (Risk Management)

- Stock Locking System: Stok terkunci sementara saat customer melakukan Checkout. Jika tidak ada pembayaran dalam durasi tertentu, stok kembali tersedia.

- KYC (Know Your Customer) untuk Transaksi Besar:

  - Trigger: Transaksi di atas Rp 20.000.000 (nominal dapat diatur).

  - Syarat: Wajib Scan Wajah (Liveness Check) & Upload KTP sebelum pembayaran diproses.

D. Layanan Purna Jual & B2B

- Digital Certificate: Pembuatan Nota/Surat Emas otomatis dalam format PDF yang dikirim ke WhatsApp/Email pelanggan.

- Program Afiliasi (B2B):

  - Login khusus untuk mitra toko lain (Reseller).

  - Menampilkan harga modal/grosir.

  - Prosedur Buyback khusus (Datang ke toko > Cek Barang > Transfer).

3. MODUL INTERNAL (OPERASIONAL)

A. Sales & Manufacturing Tracking (Custom Order)

Fitur untuk memantau pesanan tempahan/custom dari awal hingga jadi.

- Input Sales: Sales mengisi form (Sketsa, ukuran, jenis bahan).

- Generate SPK: Sistem membuat Surat Perintah Kerja Digital.

- Production Tracking: Tim produksi mengupdate status pengerjaan secara bertahap (Desain -> Cor -> Pasang Batu -> Finishing).

- Customer Update: Pelanggan bisa melacak status pengerjaan via website (seperti tracking paket).

B. Dashboard Analytics (Owner View)

- Laporan Laba/Rugi Real-time.

- Analisis Produk Terlaris (Fast Moving) vs Produk Mati (Slow Moving).

- Analisis Tren Desain yang sedang diminati pasar.

4. HAK AKSES PENGGUNA (USER ROLES)

| Role | Hak Akses & Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Super Admin / Owner | Akses penuh seluruh modul, Laporan Keuangan, Analisis Tren. |
| Sales Counter | Input Order Custom, Cek Status Produksi, Print Nota Toko Fisik. |
| Admin Gudang | Input Stok Masuk, Edit Stok, Scan Barcode, Audit Mingguan. |
| Tim Produksi | Melihat Daftar Pesanan (Work Order), Update Status Progress Pengerjaan. |
| Admin Web | Verifikasi Pembayaran Online, Chat Customer, Verifikasi KYC. |
| Customer (Public) | Katalog, Belanja Ritel, Booking Service, Cek Harga Emas. |
| Mitra (Affiliate) | Katalog B2B, Harga Grosir, Fitur Buyback Mitra. |

5. ALUR KERJA UTAMA (BUSINESS LOGIC)

Skenario 1: Pembelian Online (Ritel)

- Customer Checkout -> 2. Stok Terkunci -> 3. Upload Bukti Transfer -> 4. Admin Verifikasi -> 5. Stok Berkurang Permanen -> 6. Surat Emas PDF Terkirim -> 7. Pengiriman (Kurir/Internal).

Skenario 2: Custom Order (Tempahan)

- Sales Input Data & Sketsa -> 2. Customer Approve Desain 3D -> 3. Produksi (Update Status Berkala) -> 4. Notifikasi ke Customer tiap naik step -> 5. Barang Jadi -> 6. Pelunasan & Pengambilan.

6. ROADMAP PENGEMBANGAN (PHASING)

Fase 1: Fondasi & Inventaris (Estimasi: Bulan 1-3)

- Setup Server & Database.

- Modul Manajemen Produk & Harga Dinamis.

- Website Publik (Katalog & Transaksi Dasar).

- Dashboard Admin Gudang & POS Sederhana.

Fase 2: Produksi & Fitur Lanjutan (Estimasi: Bulan 4-6)

- Modul Tracking Produksi (Sales to Production).

- Fitur Pelacakan Order Custom untuk Customer.

- Implementasi KYC (Scan Wajah) & Dokumen Digital.

- Sistem Afiliasi/B2B.

7. TECH STACK (REKOMENDASI TEKNIS)

- Backend: PHP Laravel atau Node.js (untuk performa & keamanan tinggi).

- Database: MySQL / PostgreSQL (Relational DB wajib untuk integritas stok).

- Frontend: React.js / Vue.js atau Laravel Blade (Responsif Mobile & Desktop).

- Server: Cloud VPS (untuk stabilitas akses 24 jam).